EXPLICAÇÃO COMPLETA DOS CÓDIGOS DO TCC

Semanas 1 a 4 — protótipo de análise de impacto e consistência documental

Guia para iniciantes: o que cada arquivo faz, como executar e como continuar

# 1. Antes de começar: o que é este código?

O código desenvolvido até aqui é um protótipo experimental. Ele não é um sistema comercial completo. O objetivo é testar a hipótese do TCC: se uma combinação de inteligência artificial, relações estruturadas entre elementos do projeto e regras documentais consegue identificar impactos de eventos textuais com maior precisão e rastreabilidade.

Ideia central — A IA deve entender o texto; o grafo deve representar as dependências; as regras devem indicar quais documentos precisam ser revisados.

# 2. Fluxo geral do protótipo

Texto de reunião / relatório
        ↓
LLM transforma o texto em evento estruturado
        ↓
Evento estruturado
        ↓
Grafo do Projeto Alfa
        ↓
Propagação de impacto
        ↓
Regras documentais
        ↓
Risk Register / Status Report / Decision Log / Action Log

O pacote também contém um baseline chamado LLM-only. Nesse baseline, o modelo recebe apenas o texto e o dicionário de entidades, sem receber o grafo e sem receber as regras. Isso permite comparar o LLM sozinho com a arquitetura híbrida.

# 3. Estrutura de pastas

TCC_Codigos/
├── README.md
├── requirements.txt
├── data/
│   ├── project_graph.json
│   ├── scenarios_ground_truth.json
│   └── artifacts/
│       ├── action_log.json
│       ├── decision_log.json
│       ├── risk_register.json
│       └── status_report.json
├── src/tcc_agent/
│   ├── __init__.py
│   ├── models.py
│   ├── graph.py
│   ├── rules.py
│   ├── baseline.py
│   ├── pipeline.py
│   ├── evaluate.py
│   └── cli.py
├── scripts/
│   ├── demo_hybrid.py
│   ├── generate_prompts.py
│   └── evaluate_predictions.py
├── tests/
│   ├── test_graph.py
│   ├── test_rules.py
│   ├── test_pipeline.py
│   └── test_evaluate.py
└── outputs/
    ├── prompts/
    └── predictions/

# 4. Como executar sem entender programação

1. Instale Python 3.10 ou superior. 2. Extraia o arquivo ZIP. 3. Abra um terminal dentro da pasta TCC_Codigos. 4. Instale o pytest com o comando abaixo. 5. Execute a demonstração e os testes.

pip install -r requirements.txt
python scripts/demo_hybrid.py
python scripts/generate_prompts.py
pytest -q

Na validação realizada durante a preparação deste material, os 8 testes automatizados foram executados com sucesso e os 36 prompts do baseline foram gerados.

# 5. Explicação arquivo por arquivo

## 5.1 src/tcc_agent/models.py

Define as estruturas básicas Event e ImpactResult. Em termos simples, é onde o programa define “como é um evento” e “como é um resultado de impacto”.

Bloco principal: @dataclass evita escrever código repetitivo para criar classes simples. Event guarda a classificação do evento; ImpactResult guarda a saída da análise.

from dataclasses import dataclass, field
from typing import Optional


@dataclass
class Event:
    """Representa um evento extraído de uma ata, mensagem ou relatório."""

    event_type: str
    primary_entity: Optional[str] = None
    related_entities: list[str] = field(default_factory=list)
    responsible: Optional[str] = None
    due_date: Optional[str] = None
    effective_date: Optional[str] = None
    evidence: Optional[str] = None
    confidence: Optional[float] = None


@dataclass
class ImpactResult:
    """Resultado produzido pelo motor de análise de impacto."""

    event: Event
    impacted_entities: list[str]
    affected_artifacts: list[str]
    trace: dict[str, list[str]] = field(default_factory=dict)

## 5.2 src/tcc_agent/graph.py

Carrega o Projeto Alfa como grafo e percorre as relações entre entidades para descobrir impactos a jusante.

A classe ProjectGraph cria uma lista de vizinhos para cada entidade. O método downstream usa BFS (busca em largura), percorrendo as relações em camadas. max_depth limita a propagação para reduzir impactos excessivos.

import json
from collections import defaultdict, deque
from pathlib import Path


class ProjectGraph:
    """Carrega o grafo do projeto e permite percorrer dependências."""

    def __init__(self, nodes: list[dict], edges: list[dict]):
        self.nodes = {node["id"]: node for node in nodes}
        self.edges = edges
        self.adjacency = defaultdict(list)

        for edge in edges:
            self.adjacency[edge["source"]].append(
                {"target": edge["target"], "type": edge["type"]}
            )

    @classmethod
    def from_json(cls, path: str | Path) -> "ProjectGraph":
        data = json.loads(Path(path).read_text(encoding="utf-8"))
        return cls(data["nodes"], data["edges"])

    def has_entity(self, entity_id: str) -> bool:
        return entity_id in self.nodes

    def entity_name(self, entity_id: str) -> str:
        return self.nodes.get(entity_id, {}).get("name", entity_id)

    def downstream(self, start_ids: list[str], max_depth: int = 4) -> tuple[list[str], dict[str, list[str]]]:
        """Retorna entidades a jusante e o caminho usado para alcançá-las.

        O método usa busca em largura (BFS). A profundidade máxima evita que
        todo o projeto seja marcado como impactado por um único evento.
        """
        visited = set(start_ids)
        queue = deque((sid, 0, [sid]) for sid in start_ids if sid in self.nodes)
        impacted = []
        trace: dict[str, list[str]] = {}

        while queue:
            current, depth, path = queue.popleft()
            if depth >= max_depth:
                continue

            for edge in self.adjacency.get(current, []):
                target = edge["target"]
                if target in visited:
                    continue
                visited.add(target)
                new_path = path + [target]
                impacted.append(target)
                trace[target] = new_path
                queue.append((target, depth + 1, new_path))

        return impacted, trace

## 5.3 src/tcc_agent/rules.py

Guarda as regras que associam cada tipo de evento aos artefatos gerenciais que merecem revisão.

EVENT_TO_ARTIFACTS é um dicionário de regras. Por exemplo, delay aponta para Risk Register e Status Report. Um evento informational retorna lista vazia, permitindo testar falsos positivos.

"""Regras documentais usadas pela arquitetura híbrida.

As regras não tentam substituir o gerente. Elas indicam quais artefatos
merecem revisão depois que um tipo de evento foi identificado.
"""

EVENT_TO_ARTIFACTS = {
    "delay": ["risk_register", "status_report"],
    "decision": ["decision_log", "action_log"],
    "test_problem": ["risk_register", "action_log", "status_report"],
    "technical_change": ["decision_log", "risk_register", "status_report"],
    "action_commitment": ["action_log"],
    "risk_signal": ["risk_register", "status_report"],
    "supplier_change": ["decision_log", "risk_register", "status_report"],
    "informational": [],
}


def artifacts_for_event(event_type: str) -> list[str]:
    """Retorna os documentos que devem ser revisados para um tipo de evento."""
    return list(EVENT_TO_ARTIFACTS.get(event_type, []))

## 5.4 src/tcc_agent/baseline.py

Monta o prompt do experimento LLM-only e valida o JSON devolvido pelo modelo.

O baseline foi propositalmente separado do grafo. Isso é metodologicamente importante: se o baseline recebesse as mesmas relações da arquitetura híbrida, a comparação seria injusta.

import json
from pathlib import Path


ALLOWED_EVENT_TYPES = {
    "delay",
    "decision",
    "test_problem",
    "technical_change",
    "action_commitment",
    "risk_signal",
    "supplier_change",
    "informational",
}

ALLOWED_ARTIFACTS = {
    "action_log",
    "risk_register",
    "decision_log",
    "status_report",
}


def build_entity_dictionary(project_graph_path: str | Path) -> str:
    data = json.loads(Path(project_graph_path).read_text(encoding="utf-8"))
    lines = [f'- {node["id"]}: {node["name"]} ({node["type"]})' for node in data["nodes"]]
    return "\n".join(lines)


def build_baseline_prompt(source_text: str, entity_dictionary: str) -> str:
    """Monta o prompt do baseline LLM-only.

    O modelo recebe apenas o evento e o dicionário de entidades. Ele NÃO
    recebe o grafo nem as regras documentais da arquitetura proposta.
    """
    return f"""Você é um analisador de eventos de gestão de projetos.

Tarefa:
1. Classifique o evento.
2. Identifique a entidade principal e entidades relacionadas.
3. Indique quais artefatos gerenciais podem precisar de revisão.
4. Indique as entidades do projeto que podem ter sido impactadas.

Tipos permitidos:
{', '.join(sorted(ALLOWED_EVENT_TYPES))}

Artefatos permitidos:
{', '.join(sorted(ALLOWED_ARTIFACTS))}

Dicionário de entidades:
{entity_dictionary}

Evento:
{source_text}

Responda SOMENTE em JSON no formato:
{{
  "event_type": "...",
  "primary_entity": "ID ou null",
  "related_entities": ["ID"],
  "affected_artifacts": ["nome"],
  "impacted_entities": ["ID"],
  "responsible": "ID ou null",
  "due_date": "AAAA-MM-DD ou null",
  "effective_date": "AAAA-MM-DD ou null"
}}
"""


def validate_prediction(payload: dict) -> dict:
    """Valida e normaliza a resposta JSON do LLM."""
    required = {
        "event_type",
        "primary_entity",
        "related_entities",
        "affected_artifacts",
        "impacted_entities",
        "responsible",
        "due_date",
        "effective_date",
    }
    missing = required - payload.keys()
    if missing:
        raise ValueError(f"Campos ausentes: {sorted(missing)}")

    if payload["event_type"] not in ALLOWED_EVENT_TYPES:
        raise ValueError(f"Tipo de evento inválido: {payload['event_type']}")

    invalid_artifacts = set(payload["affected_artifacts"]) - ALLOWED_ARTIFACTS
    if invalid_artifacts:
        raise ValueError(f"Artefatos inválidos: {sorted(invalid_artifacts)}")

    for field in ["related_entities", "affected_artifacts", "impacted_entities"]:
        if not isinstance(payload[field], list):
            raise ValueError(f"O campo {field} precisa ser uma lista.")

    return payload

## 5.5 src/tcc_agent/pipeline.py

É o coração da arquitetura híbrida: junta o evento, o grafo e as regras.

O pipeline recebe entidades citadas no evento, elimina duplicatas, percorre o grafo e aplica as regras. A saída também carrega trace, isto é, o caminho que explica como o impacto foi propagado.

from .graph import ProjectGraph
from .models import Event, ImpactResult
from .rules import artifacts_for_event


class HybridImpactPipeline:
    """Combina evento estruturado + grafo + regras documentais."""

    def __init__(self, graph: ProjectGraph, max_depth: int = 4):
        self.graph = graph
        self.max_depth = max_depth

    def analyze(self, event: Event) -> ImpactResult:
        seeds = []
        if event.primary_entity:
            seeds.append(event.primary_entity)
        seeds.extend(event.related_entities)

        # Remove duplicatas preservando a ordem.
        seeds = list(dict.fromkeys(seed for seed in seeds if self.graph.has_entity(seed)))

        impacted, trace = self.graph.downstream(seeds, max_depth=self.max_depth)

        # As entidades diretamente citadas também fazem parte da análise.
        all_impacted = list(dict.fromkeys(event.related_entities + impacted))

        return ImpactResult(
            event=event,
            impacted_entities=all_impacted,
            affected_artifacts=artifacts_for_event(event.event_type),
            trace=trace,
        )

## 5.6 src/tcc_agent/evaluate.py

Calcula precision, recall, F1 e acurácia para comparar as previsões com o ground truth.

Precision mede quantas previsões estavam corretas; recall mede quantos impactos corretos foram encontrados; F1 combina as duas. A avaliação de artefatos usa micro-average por cenário.

from dataclasses import dataclass


@dataclass
class SetMetrics:
    precision: float
    recall: float
    f1: float
    true_positive: int
    false_positive: int
    false_negative: int


def set_metrics(expected: list[str], predicted: list[str]) -> SetMetrics:
    expected_set = set(expected)
    predicted_set = set(predicted)

    tp = len(expected_set & predicted_set)
    fp = len(predicted_set - expected_set)
    fn = len(expected_set - predicted_set)

    precision = tp / (tp + fp) if (tp + fp) else (1.0 if not expected_set else 0.0)
    recall = tp / (tp + fn) if (tp + fn) else 1.0
    f1 = 2 * precision * recall / (precision + recall) if (precision + recall) else 0.0

    return SetMetrics(precision, recall, f1, tp, fp, fn)


def event_type_accuracy(records: list[dict]) -> float:
    if not records:
        return 0.0
    correct = sum(r["expected_event_type"] == r["predicted_event_type"] for r in records)
    return correct / len(records)


def aggregate_artifact_metrics(records: list[dict]) -> SetMetrics:
    expected = []
    predicted = []
    # Micro-average: cada par cenário/artefato é tratado como uma decisão.
    for record in records:
        sid = record["scenario_id"]
        expected.extend(f"{sid}:{x}" for x in record["expected_artifacts"])
        predicted.extend(f"{sid}:{x}" for x in record["predicted_artifacts"])
    return set_metrics(expected, predicted)

## 5.7 src/tcc_agent/cli.py

Permite testar o motor pelo terminal sem escrever código adicional.

import argparse
import json
from pathlib import Path

from .graph import ProjectGraph
from .models import Event
from .pipeline import HybridImpactPipeline


def main() -> None:
    parser = argparse.ArgumentParser(description="Protótipo de análise de impacto do TCC")
    parser.add_argument("--graph", default="data/project_graph.json")
    parser.add_argument("--event-type", required=True)
    parser.add_argument("--primary-entity", required=False)
    parser.add_argument("--related", nargs="*", default=[])
    args = parser.parse_args()

    graph = ProjectGraph.from_json(args.graph)
    pipeline = HybridImpactPipeline(graph)
    result = pipeline.analyze(
        Event(
            event_type=args.event_type,
            primary_entity=args.primary_entity,
            related_entities=args.related,
        )
    )

    print(json.dumps({
        "event_type": result.event.event_type,
        "impacted_entities": result.impacted_entities,
        "affected_artifacts": result.affected_artifacts,
        "trace": result.trace,
    }, ensure_ascii=False, indent=2))


if __name__ == "__main__":
    main()

## 5.8 src/tcc_agent/__init__.py

Facilita as importações dos componentes principais do pacote.

from .models import Event, ImpactResult
from .graph import ProjectGraph
from .pipeline import HybridImpactPipeline

__all__ = ["Event", "ImpactResult", "ProjectGraph", "HybridImpactPipeline"]

## 5.9 scripts/demo_hybrid.py

Demonstra uma execução completa usando um atraso de fornecedor.

from pathlib import Path
import sys

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
sys.path.insert(0, str(ROOT / "src"))

from tcc_agent import Event, HybridImpactPipeline, ProjectGraph


def main() -> None:
    graph = ProjectGraph.from_json(ROOT / "data/project_graph.json")
    pipeline = HybridImpactPipeline(graph)

    event = Event(
        event_type="delay",
        primary_entity="SUP_MOTOR",
        related_entities=["C_MOTOR"],
        evidence="A MotorTech informou que o motor chegará 10 dias depois do previsto.",
    )

    result = pipeline.analyze(event)
    print("Artefatos a revisar:", result.affected_artifacts)
    print("Entidades impactadas:", result.impacted_entities)
    print("Rastreabilidade:")
    for target, path in result.trace.items():
        print("  ", " -> ".join(path))


if __name__ == "__main__":
    main()

## 5.10 scripts/generate_prompts.py

Gera automaticamente um prompt para cada um dos 36 cenários do experimento.

Este script percorre scenarios_ground_truth.json e cria um arquivo .txt por cenário. Assim os 36 casos usam exatamente o mesmo formato de prompt.

import json
from pathlib import Path
import sys

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
sys.path.insert(0, str(ROOT / "src"))

from tcc_agent.baseline import build_baseline_prompt, build_entity_dictionary


def main() -> None:
    scenarios = json.loads((ROOT / "data/scenarios_ground_truth.json").read_text(encoding="utf-8"))
    entity_dict = build_entity_dictionary(ROOT / "data/project_graph.json")
    out_dir = ROOT / "outputs/prompts"
    out_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

    for scenario in scenarios:
        prompt = build_baseline_prompt(scenario["source_text"], entity_dict)
        (out_dir / f"{scenario['scenario_id']}.txt").write_text(prompt, encoding="utf-8")

    print(f"{len(scenarios)} prompts gerados em {out_dir}")


if __name__ == "__main__":
    main()

## 5.11 scripts/evaluate_predictions.py

Lê respostas salvas do LLM, compara com o ground truth e grava as métricas.

As respostas do modelo devem ser salvas como S001.json, S002.json etc. O script valida o formato, ignora arquivos sem cenário correspondente e calcula as métricas finais.

import json
from pathlib import Path
import sys

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
sys.path.insert(0, str(ROOT / "src"))

from tcc_agent.baseline import validate_prediction
from tcc_agent.evaluate import aggregate_artifact_metrics, event_type_accuracy


def main() -> None:
    gt = json.loads((ROOT / "data/scenarios_ground_truth.json").read_text(encoding="utf-8"))
    gt_by_id = {x["scenario_id"]: x for x in gt}
    pred_dir = ROOT / "outputs/predictions"

    records = []
    parse_errors = []

    for path in sorted(pred_dir.glob("*.json")):
        sid = path.stem
        if sid not in gt_by_id:
            continue
        try:
            payload = validate_prediction(json.loads(path.read_text(encoding="utf-8")))
        except Exception as exc:
            parse_errors.append({"scenario_id": sid, "error": str(exc)})
            continue

        expected = gt_by_id[sid]
        records.append({
            "scenario_id": sid,
            "expected_event_type": expected["expected_event_type"],
            "predicted_event_type": payload["event_type"],
            "expected_artifacts": expected["expected_artifacts"],
            "predicted_artifacts": payload["affected_artifacts"],
        })

    metrics = aggregate_artifact_metrics(records)
    result = {
        "evaluated_scenarios": len(records),
        "parse_errors": parse_errors,
        "event_type_accuracy": event_type_accuracy(records),
        "artifact_precision": metrics.precision,
        "artifact_recall": metrics.recall,
        "artifact_f1": metrics.f1,
        "true_positive": metrics.true_positive,
        "false_positive": metrics.false_positive,
        "false_negative": metrics.false_negative,
    }

    out = ROOT / "outputs/evaluation.json"
    out.write_text(json.dumps(result, ensure_ascii=False, indent=2), encoding="utf-8")
    print(json.dumps(result, ensure_ascii=False, indent=2))


if __name__ == "__main__":
    main()

## 5.12 tests/test_graph.py

Testa se o grafo foi carregado corretamente e se a propagação básica funciona.

A classe ProjectGraph cria uma lista de vizinhos para cada entidade. O método downstream usa BFS (busca em largura), percorrendo as relações em camadas. max_depth limita a propagação para reduzir impactos excessivos.

import sys
from pathlib import Path

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
sys.path.insert(0, str(ROOT / "src"))

from tcc_agent.graph import ProjectGraph


def test_graph_loads_40_nodes_and_65_edges():
    graph = ProjectGraph.from_json(ROOT / "data/project_graph.json")
    assert len(graph.nodes) == 40
    assert len(graph.edges) == 65


def test_motor_supplier_reaches_motor_component():
    graph = ProjectGraph.from_json(ROOT / "data/project_graph.json")
    impacted, _ = graph.downstream(["SUP_MOTOR"], max_depth=1)
    assert "C_MOTOR" in impacted


def test_unknown_entity_is_ignored():
    graph = ProjectGraph.from_json(ROOT / "data/project_graph.json")
    impacted, trace = graph.downstream(["DOES_NOT_EXIST"], max_depth=3)
    assert impacted == []
    assert trace == {}

## 5.13 tests/test_rules.py

Testa se as regras documentais retornam os documentos esperados.

EVENT_TO_ARTIFACTS é um dicionário de regras. Por exemplo, delay aponta para Risk Register e Status Report. Um evento informational retorna lista vazia, permitindo testar falsos positivos.

import sys
from pathlib import Path

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
sys.path.insert(0, str(ROOT / "src"))

from tcc_agent.rules import artifacts_for_event


def test_delay_requires_risk_and_status():
    assert artifacts_for_event("delay") == ["risk_register", "status_report"]


def test_informational_requires_no_update():
    assert artifacts_for_event("informational") == []

## 5.14 tests/test_pipeline.py

Testa a integração entre evento, grafo e regras.

O pipeline recebe entidades citadas no evento, elimina duplicatas, percorre o grafo e aplica as regras. A saída também carrega trace, isto é, o caminho que explica como o impacto foi propagado.

import sys
from pathlib import Path

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
sys.path.insert(0, str(ROOT / "src"))

from tcc_agent import Event, HybridImpactPipeline, ProjectGraph


def test_delay_pipeline_marks_documents():
    graph = ProjectGraph.from_json(ROOT / "data/project_graph.json")
    result = HybridImpactPipeline(graph).analyze(
        Event("delay", primary_entity="SUP_MOTOR", related_entities=["C_MOTOR"])
    )
    assert "risk_register" in result.affected_artifacts
    assert "status_report" in result.affected_artifacts
    assert "C_MOTOR" in result.impacted_entities


def test_informational_event_marks_no_documents():
    graph = ProjectGraph.from_json(ROOT / "data/project_graph.json")
    result = HybridImpactPipeline(graph).analyze(Event("informational"))
    assert result.affected_artifacts == []

## 5.15 tests/test_evaluate.py

Testa se o cálculo das métricas funciona em um caso perfeito.

Precision mede quantas previsões estavam corretas; recall mede quantos impactos corretos foram encontrados; F1 combina as duas. A avaliação de artefatos usa micro-average por cenário.

import sys
from pathlib import Path

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
sys.path.insert(0, str(ROOT / "src"))

from tcc_agent.evaluate import set_metrics


def test_set_metrics_perfect_prediction():
    m = set_metrics(["a", "b"], ["a", "b"])
    assert m.precision == 1.0
    assert m.recall == 1.0
    assert m.f1 == 1.0

# 6. Arquivos de dados

## 6.1 data/project_graph.json

Contém 40 entidades e 65 relações do Projeto Alfa. Cada entidade tem ID, tipo e nome; cada relação tem origem, destino e tipo. O arquivo representa o “mapa lógico” do projeto.

{
  "nodes": [
    {"id": "SUP_MOTOR", "type": "Supplier", "name": "Fornecedor MotorTech"}
  ],
  "edges": [
    {"source": "SUP_MOTOR", "target": "C_MOTOR", "type": "supplies"}
  ]
}

## 6.2 data/scenarios_ground_truth.json

Contém os 36 cenários experimentais. Para cada texto são armazenadas a resposta esperada, entidades relacionadas, artefatos esperados, dificuldade e justificativa. Esse arquivo é a referência contra a qual o sistema será avaliado.

{
  "scenario_id": "S001",
  "source_text": "A MotorTech informou que o motor elétrico chegará 10 dias depois do previsto.",
  "expected_event_type": "delay",
  "expected_primary_entity": "SUP_MOTOR",
  "expected_artifacts": ["risk_register", "status_report"]
}

## 6.3 data/artifacts/*.json

Representam os quatro documentos de gestão utilizados no experimento: Action Log, Decision Log, Risk Register e Status Report. Eles permitem vincular eventos do projeto a informações que podem ficar desatualizadas.

# 7. O que a demonstração atual faz

A demonstração cria um evento do tipo delay associado ao fornecedor MotorTech e ao motor. O grafo propaga o impacto por entidades relacionadas. Em seguida, as regras indicam Risk Register e Status Report como documentos a revisar. A saída também mostra os caminhos utilizados, por exemplo fornecedor → componente → montagem → milestone.

python scripts/demo_hybrid.py

# 8. O que ainda NÃO está implementado

A chamada automática a um modelo de IA. O baseline apenas gera prompts e valida respostas; isso permite escolher o modelo depois.

A interface gráfica. Por enquanto o sistema é executado via terminal.

A aprovação humana em uma tela. O conceito human-in-the-loop está previsto, mas ainda não possui interface.

A atualização automática dos documentos. Nesta fase o sistema identifica quais documentos merecem revisão.

O experimento final. Os 36 cenários existem, mas o ground truth deve ser revisado pelos dois autores antes de ser congelado.

# 9. Próximo passo técnico recomendado

A próxima etapa não é criar mais código imediatamente. Primeiro, os dois integrantes devem revisar independentemente os 36 cenários e reconciliar o ground truth. Depois disso, escolham um LLM, registrem versão e parâmetros, gerem as 36 respostas, salvem-nas na pasta outputs/predictions e executem a avaliação.

# 1. gerar prompts
python scripts/generate_prompts.py

# 2. salvar respostas como outputs/predictions/S001.json etc.

# 3. avaliar
python scripts/evaluate_predictions.py

# 10. Como explicar o código para a banca

Uma explicação simples é: “O LLM é usado para interpretar linguagem natural. Depois, em vez de pedir ao modelo para raciocinar sozinho sobre todo o projeto, o sistema usa uma estrutura explícita de dependências e regras documentais. Isso permite comparar uma abordagem puramente generativa com uma abordagem híbrida e observar precisão, recall, F1 e rastreabilidade.”

Ponto metodológico — O código deve ser tratado como instrumento experimental. A contribuição do TCC não é somente programar, mas testar se a arquitetura proposta melhora a identificação de impactos.

# 11. Checklist de execução

| Etapa | Comando/Ação | Situação |
| --- | --- | --- |
| Abrir o projeto | Extrair TCC_Codigos.zip | Pronto |
| Testar arquitetura | python scripts/demo_hybrid.py | Validado |
| Gerar prompts | python scripts/generate_prompts.py | Validado: 36 prompts |
| Rodar testes | pytest -q | Validado: 8/8 |
| Revisar ground truth | Anotação independente dos autores | Pendente |
| Executar LLM | Salvar 36 JSONs em outputs/predictions | Pendente |
| Avaliar baseline | python scripts/evaluate_predictions.py | Pendente após respostas |