TCC — GESTÃO DE PROJETOS, AUTOMAÇÃO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Guia consolidado das Semanas 1 a 4

Tema provisório

Arquitetura híbrida baseada em IA generativa para análise de impacto e manutenção da consistência documental em projetos de desenvolvimento de produtos

O que foi feito

Como foi feito

Como executar

O que ainda falta

Passos exatos a seguir

Documento preparado para leitura por pessoas sem conhecimento prévio de programação, IA ou gestão de projetos.

Mapa do documento

1. Como usar este documento

2. Visão geral do TCC

3. Glossário para iniciantes

4. Semana 1 — definição científica

5. Semana 2 — arquitetura e protótipo inicial

6. Semana 3 — Projeto Alfa e ground truth

7. Semana 4 — baseline LLM-only

8. O que existe hoje e o que ainda não existe

9. Como executar os arquivos passo a passo

10. Passos exatos a seguir

11. Plano das semanas 5 a 12

12. Divisão recomendada entre os dois integrantes

13. Critérios de qualidade e erros a evitar

14. Checklist de continuidade

# 1. Como usar este documento

Este arquivo reúne em um único lugar tudo o que foi construído nas primeiras quatro semanas do TCC. Ele não é apenas um relatório: funciona também como manual de continuidade. Se uma pessoa que nunca participou do projeto começar a leitura aqui, ela deverá conseguir entender o problema, o que já foi implementado, onde estão os arquivos, como testar o protótipo e qual é a sequência de trabalho recomendada.

Leitura recomendada

Primeiro leia as seções 2 e 3 para entender o objetivo e os termos. Depois leia as semanas 1 a 4 em ordem. Só então execute os comandos da seção 9. A seção 10 contém os próximos passos imediatos, e a seção 11 mostra o restante do cronograma.

# 2. Visão geral do TCC

O problema estudado é a perda de consistência entre as informações de um projeto quando novos acontecimentos surgem ao longo da execução. Em projetos reais, a mesma informação pode aparecer em atas, relatórios, listas de ações, registros de riscos, cronogramas e registros de decisão. Quando um fornecedor atrasa, um teste falha ou uma decisão técnica muda, alguns desses documentos podem ficar desatualizados. O TCC investiga se uma arquitetura híbrida, combinando inteligência artificial generativa, uma representação estruturada do projeto e regras determinísticas, consegue identificar os impactos e apontar quais artefatos precisam ser revisados.

Pergunta principal

Em que medida uma arquitetura híbrida baseada em LLM, representação estruturada das relações do projeto e regras de consistência é capaz de identificar, de forma precisa e rastreável, os impactos de eventos textuais não estruturados sobre artefatos de gestão de projetos?

Hipótese de trabalho

A arquitetura híbrida deverá apresentar melhor desempenho e maior rastreabilidade do que o uso isolado de um LLM, principalmente quando o impacto depende de relações indiretas — por exemplo, fornecedor → componente → protótipo → teste → milestone.

## 2.1 O que será construído

| Etapa | Função em linguagem simples | Responsável principal |
| --- | --- | --- |
| 1. Texto de entrada | Uma ata, mensagem ou atualização descreve algo que aconteceu no projeto. | Usuário/equipe |
| 2. Interpretação por IA | O LLM transforma a frase em um evento estruturado: tipo, entidade, data, responsável etc. | LLM |
| 3. Validação | O sistema verifica se a saída segue o formato esperado e se não inventou campos inválidos. | Schema/Pydantic |
| 4. Ligação com entidades | Os nomes encontrados são associados aos elementos conhecidos do projeto. | Entity linking |
| 5. Propagação de impacto | O grafo percorre relações como fornecedor → componente → protótipo → teste → milestone. | Motor de grafo |
| 6. Regras documentais | Regras determinam quais artefatos devem ser revisados conforme o tipo de evento. | Motor de regras |
| 7. Recomendação rastreável | O sistema informa o que revisar e mostra evidência e caminho de impacto. | Arquitetura híbrida |
| 8. Aprovação humana | Uma pessoa aceita, rejeita ou corrige a recomendação antes de atualizar documentos. | Humano |

## 2.2 Escopo deliberadamente pequeno

- Entradas principais: atas de reunião e atualizações textuais curtas do projeto.

- Quatro artefatos gerenciais: Action Log, Risk Register, Decision Log e Status Report.

- O domínio inicial é um projeto fictício de desenvolvimento de produto eletromecânico.

- O protótipo deve primeiro funcionar em scripts/terminal; interface web e integrações são opcionais e posteriores.

- A atualização automática de documentos só deve ocorrer depois de aprovação humana; o experimento principal mede recomendação, não autonomia total.

# 3. Glossário para iniciantes

| Termo | Explicação simples |
| --- | --- |
| IA generativa | Tipo de inteligência artificial capaz de interpretar e produzir linguagem natural. |
| LLM | Large Language Model. É o modelo de linguagem usado para interpretar o texto do evento. Exemplos comerciais incluem modelos da OpenAI, Google e Anthropic. |
| Evento | Uma informação nova que pode alterar o estado do projeto, como atraso, decisão, problema em teste, mudança técnica ou novo risco. |
| Artefato | Documento ou registro usado na gestão. Neste TCC: Action Log, Risk Register, Decision Log e Status Report. |
| Grafo | Forma de representar elementos e relações. Os elementos são nós e as relações são arestas. |
| Nó | Um elemento do projeto, por exemplo um fornecedor, componente, tarefa, teste, pessoa ou milestone. |
| Aresta | Uma relação entre dois nós, por exemplo “Fornecedor A fornece Componente X”. |
| JSON | Formato textual estruturado usado para trocar dados entre partes do sistema. |
| Schema | Conjunto de regras que define quais campos o JSON precisa possuir e quais valores são permitidos. |
| Prompt | Instrução enviada ao LLM. |
| Parser | Parte que lê a saída do LLM e transforma o texto em dados validados. |
| Ground truth | Resposta de referência considerada correta para cada cenário experimental. É usada para medir se o sistema acertou. |
| Baseline | Método de comparação. Aqui, é um LLM trabalhando sozinho, sem acesso ao grafo e às regras da arquitetura proposta. |
| Precision | Entre tudo o que o sistema marcou como impactado, mede quanto realmente deveria ter sido marcado. |
| Recall | Entre tudo o que realmente deveria ser encontrado, mede quanto o sistema conseguiu encontrar. |
| F1-score | Combina precision e recall em uma única medida. |
| Human-in-the-loop | Estratégia em que a IA recomenda, mas uma pessoa revisa e aprova antes da ação final. |

# 4. Semana 1 — definição científica

A primeira semana foi usada para transformar a ideia geral “gestão de projetos + IA + automação” em um problema científico testável. O objetivo foi evitar um TCC baseado apenas em construir um aplicativo e demonstrá-lo. Em vez disso, foram definidos uma pergunta de pesquisa, uma hipótese e um protocolo de revisão bibliográfica capaz de sustentar a lacuna.

## 4.1 O que foi feito

- Definição do tema provisório.

- Definição da pergunta principal e de uma pergunta secundária comparativa.

- Formulação da hipótese de que o grafo e as regras melhoram a identificação de impactos em relação ao LLM isolado.

- Definição da unidade de análise: um evento textual combinado com o estado documental anterior.

- Criação de protocolo de revisão bibliográfica dirigida com questões, bases, strings, critérios de inclusão/exclusão e campos para extração.

- Criação de mapa inicial da literatura em CSV.

## 4.2 Como foi feito

A revisão foi desenhada para procurar trabalhos em duas áreas que se cruzam: rastreabilidade automática entre artefatos e uso de LLM/RAG em documentação. A busca também inclui trabalhos sobre dimensão temporal, decisões que substituem decisões anteriores e geração de documentação de gestão de projetos. Essa escolha é importante porque a contribuição do TCC não precisa nascer apenas da literatura tradicional de Project Management; técnicas de Requirements Engineering e Software Traceability podem ser transferidas para artefatos gerenciais de projetos.

| Questão da revisão | O que procura |
| --- | --- |
| RQ-L1 | Métodos usados para recuperar relações de rastreabilidade entre artefatos textuais. |
| RQ-L2 | Desempenho e limitações de LLM/RAG para recuperar relações ou validar consistência. |
| RQ-L3 | Como literatura trata evolução temporal, decisões substituídas e documentação mutável. |
| RQ-L4 | Se já existem estudos avaliados especificamente sobre Risk Register, Decision Log, Action Log e Status Report. |

## 4.3 Resultado da semana 1

Ao final da semana 1, o TCC deixou de ser uma ideia ampla e passou a ter uma hipótese verificável. Também foi definido que a novidade não será “usar IA para escrever documentos”, mas investigar a propagação de impacto de eventos não estruturados e a manutenção de consistência entre artefatos.

# 5. Semana 2 — arquitetura e protótipo inicial

A segunda semana transformou a pergunta científica em uma arquitetura implementável. A decisão central foi separar compreensão semântica de raciocínio estrutural: o LLM interpreta o texto, enquanto o grafo e as regras controlam a propagação do impacto. Isso reduz a dependência de “pedir para a IA pensar tudo sozinha”.

## 5.1 Arquitetura v1

| Etapa | Função em linguagem simples | Responsável principal |
| --- | --- | --- |
| 1. Texto de entrada | Uma ata, mensagem ou atualização descreve algo que aconteceu no projeto. | Usuário/equipe |
| 2. Interpretação por IA | O LLM transforma a frase em um evento estruturado: tipo, entidade, data, responsável etc. | LLM |
| 3. Validação | O sistema verifica se a saída segue o formato esperado e se não inventou campos inválidos. | Schema/Pydantic |
| 4. Ligação com entidades | Os nomes encontrados são associados aos elementos conhecidos do projeto. | Entity linking |
| 5. Propagação de impacto | O grafo percorre relações como fornecedor → componente → protótipo → teste → milestone. | Motor de grafo |
| 6. Regras documentais | Regras determinam quais artefatos devem ser revisados conforme o tipo de evento. | Motor de regras |
| 7. Recomendação rastreável | O sistema informa o que revisar e mostra evidência e caminho de impacto. | Arquitetura híbrida |
| 8. Aprovação humana | Uma pessoa aceita, rejeita ou corrige a recomendação antes de atualizar documentos. | Humano |

## 5.2 Modelo conceitual

| Categoria | Itens definidos |
| --- | --- |
| Tipos de evento | delay; decision; technical_change; test_problem; supplier_change; action_commitment; risk_signal. |
| Entidades | Supplier, Component, Task, Deliverable, Prototype, Test, Milestone, Person, Risk, Decision e ProjectArea. |
| Relações | supplies, required_for, depends_on, precedes, validates/validated_by, owned_by e belongs_to. |
| Inconsistências | ausência; contradição explícita; obsolescência potencial; decisão substituída não marcada. |

## 5.3 Primeiras regras

| Tipo de evento | Artefatos a verificar | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| delay | Risk Register + Status Report | Fornecedor informa atraso. |
| decision | Decision Log; Action Log se houver responsável/prazo | Equipe decide trocar fornecedor. |
| technical_change | Decision Log + Risk Register + Status Report | Material ou geometria é alterado. |
| test_problem | Risk Register + Action Log + Status Report | Ensaio apresenta falha. |
| supplier_change | Decision Log + Risk Register + Status Report | Fornecedor A é substituído por B. |
| action_commitment | Action Log | Pessoa fica responsável por uma ação. |
| risk_signal | Risk Register + Status Report | Aparece sinal de indisponibilidade ou ameaça. |

## 5.4 Protótipo técnico das semanas 1 e 2

Foi criado um protótipo em Python sem API de LLM. A finalidade foi testar o mecanismo estrutural antes de adicionar a incerteza da IA. O código carrega um grafo em memória com NetworkX, recebe eventos já estruturados, percorre arestas permitidas e aplica regras documentais.

data/project_graph.json        -> grafo do projeto
data/sample_events.json         -> 8 eventos estruturados
data/artifacts/*.json           -> 4 artefatos iniciais
src/models.py                   -> modelos de dados
src/graph_engine.py             -> propagação no grafo
src/rules.py                    -> regras de artefatos
src/run_demo.py                 -> demonstração
tests/test_impact_engine.py     -> testes automatizados

Validação realizada: o pacote das semanas 1 e 2 foi executado novamente e seus 3 testes automatizados passaram. A demonstração processou 8 eventos e retornou os artefatos esperados para cada tipo de evento. Isso confirma que o motor determinístico básico funciona no ambiente atual.

# 6. Semana 3 — Projeto Alfa e ground truth

A terceira semana ampliou o protótipo para um ambiente experimental. Foi criado o Projeto Alfa, um projeto fictício de desenvolvimento de um atuador eletromecânico compacto para automação industrial. Ele funciona como um “mundo controlado”: sabemos quais entidades existem, como se relacionam e quais documentos representam o estado inicial.

## 6.1 Estrutura do Projeto Alfa

| Elemento | Quantidade |
| --- | --- |
| Supplier | 5 |
| Component | 10 |
| Task | 8 |
| Test | 5 |
| Milestone | 4 |
| ProjectArea | 4 |
| Person | 4 |
| Total de nós | 40 |
| Relações no grafo | 65 |

## 6.2 Exemplo do raciocínio estrutural

Fornecedor MotorTech
   └─ supplies → Motor elétrico
        └─ required_for → Montagem do protótipo
             └─ precedes/required_for → Testes
                  └─ precedes → Validação concluída

Se o evento textual disser que a MotorTech atrasará o motor em dez dias, o sistema não precisa pedir ao LLM que invente todas as consequências. O grafo contém relações explícitas que permitem propagar o sinal de impacto até montagem, testes e milestones associados.

## 6.3 Os quatro artefatos

| Artefato | Para que serve no experimento |
| --- | --- |
| Action Log | Registra compromissos e ações com responsável, prazo e status. |
| Risk Register | Registra causas, eventos de risco, efeitos, respostas e status. |
| Decision Log | Registra contexto, decisão, racional, responsáveis e decisões substituídas. |
| Status Report | Registra situação atual de áreas, entidades, blockers e milestones. |

## 6.4 Dataset de 36 cenários

| Tipo | Quantidade |
| --- | --- |
| delay | 5 |
| decision | 6 |
| test_problem | 5 |
| technical_change | 5 |
| action_commitment | 5 |
| risk_signal | 4 |
| supplier_change | 3 |
| informational | 3 |

O conjunto possui 36 eventos: 16 fáceis, 16 médios e 4 difíceis. Três cenários são do tipo informational, isto é, foram criados propositalmente para testar se o sistema sabe não gerar atualização quando nada relevante mudou.

## 6.5 Ground truth: o que já existe e o que ainda precisa ser feito

Foi criada uma versão inicial de ground truth contendo, para cada cenário, tipo esperado, entidade primária, entidades relacionadas, artefatos esperados, entidades impactadas e justificativa. Entretanto, para ter valor metodológico, essa referência não deve ser simplesmente aceita porque foi preparada durante o desenvolvimento. Os dois autores precisam refazer a anotação de modo independente, comparar respostas e reconciliar divergências. Só depois a versão deve ser congelada como ground_truth_v1.

Ponto metodológico crítico

Ainda NÃO considerem o ground truth finalizado academicamente. A estrutura e uma proposta inicial estão prontas, mas a validação independente pelos dois autores é uma tarefa obrigatória da continuidade.

# 7. Semana 4 — baseline LLM-only

A quarta semana preparou o experimento de comparação. O baseline é propositalmente simples: um LLM recebe o texto do evento e um dicionário de entidades, mas não recebe as arestas do grafo, as regras determinísticas nem o ground truth. Ele tenta sozinho classificar o evento e escolher quais artefatos devem ser revisados.

## 7.1 Componentes já implementados

| Arquivo/componente | Função |
| --- | --- |
| prompts/baseline_llm_only.txt | Prompt padronizado do experimento. |
| schemas/baseline_prediction.schema.json | Formato obrigatório da resposta do LLM. |
| src/prompt_builder.py | Monta um prompt específico para cada cenário. |
| src/parse_llm_output.py | Extrai JSON e valida a resposta. |
| src/export_prompts.py | Gera 36 arquivos de prompt. |
| src/create_prediction_template.py | Cria template JSONL para guardar previsões. |
| src/evaluate_baseline.py | Calcula acurácia, precision, recall e F1. |

## 7.2 O que foi validado tecnicamente

O pacote das semanas 3 e 4 foi executado novamente. Os 8 testes automatizados passaram. O script de ground truth demonstrou a propagação e as regras para cenários de exemplo. O exportador gerou os 36 prompts do baseline e o template de previsões foi criado com sucesso.

## 7.3 O que ainda NÃO foi executado

- O baseline ainda não foi rodado de forma completa com um LLM real.

- Não existem métricas reais de event type accuracy, precision, recall ou F1 do LLM.

- O prompt ainda deve ser testado em um piloto de 6 cenários e então congelado.

- O ground truth ainda precisa da anotação independente dos dois autores antes da execução completa.

- A comparação final “LLM-only versus arquitetura híbrida” ainda não existe; ela será produzida nas próximas semanas.

# 8. O que existe hoje e o que ainda não existe

| Item | Status | Evidência/observação |
| --- | --- | --- |
| Tema, problema, pergunta e hipótese | CONCLUÍDO | Documentos de protocolo e arquitetura. |
| Revisão bibliográfica dirigida inicial | PARCIAL | Protocolo e mapa inicial prontos; revisão deve continuar durante escrita. |
| Arquitetura híbrida v1 | CONCLUÍDO | Pipeline definido e motor determinístico implementado. |
| Projeto Alfa | CONCLUÍDO | 40 nós e 65 relações. |
| Quatro artefatos iniciais | CONCLUÍDO | Arquivos JSON de Action Log, Risk Register, Decision Log e Status Report. |
| 36 cenários experimentais | CONCLUÍDO | Incluem casos positivos, difíceis e negativos. |
| Ground truth inicial | CONSTRUÍDO / NÃO CONGELADO | Precisa de dupla anotação e reconciliação. |
| Prompt/schema/parser do baseline | CONCLUÍDO | 36 prompts já exportáveis. |
| Baseline com LLM real | PENDENTE | Executar após freeze do ground truth. |
| Métricas comparativas | PENDENTE | Dependem das execuções experimentais. |
| Interface de usuário | NÃO PRIORITÁRIA | Só fazer se o núcleo científico estiver concluído. |

# 9. Como executar os arquivos passo a passo

Esta seção assume que a pessoa é iniciante. Os passos abaixo usam Python e um terminal. Em Windows, pode ser PowerShell; em macOS/Linux, Terminal. Os pacotes entregues podem ser descompactados em uma pasta de trabalho do TCC.

## 9.1 Preparação do computador

- Instale Python 3.11 ou superior.

- Crie uma pasta para o TCC e descompacte o pacote técnico mais recente dentro dela.

- Abra o terminal nessa pasta.

- Crie um ambiente virtual para evitar conflito de bibliotecas.

- Instale as dependências listadas em requirements.txt.

- Rode os testes automatizados antes de alterar qualquer arquivo.

python -m venv .venv

# Windows PowerShell
.venv\Scripts\Activate.ps1

# macOS/Linux
source .venv/bin/activate

pip install -r requirements.txt
pytest -q

## 9.2 Rodar o motor de demonstração

python src/run_demo.py

O programa lê eventos estruturados, percorre o grafo e aplica regras. A saída deve listar os artefatos recomendados para cada evento.

## 9.3 Gerar os prompts do baseline

python src/export_prompts.py

Serão criados 36 arquivos de texto, um para cada cenário. Esses arquivos são as instruções que serão enviadas ao modelo escolhido.

## 9.4 Validar uma resposta do LLM

Salve uma resposta em JSON em um arquivo, por exemplo resposta_S001.txt, e execute:

python src/parse_llm_output.py resposta_S001.txt

Se a saída estiver fora do schema, o parser mostrará erro. Isso evita contabilizar uma resposta malformada como se fosse uma previsão válida.

## 9.5 Avaliar um arquivo de previsões

python src/evaluate_baseline.py outputs/predictions.jsonl

O avaliador compara as previsões com o ground truth e calcula as métricas. Só faça a execução definitiva depois que o ground truth e o prompt estiverem congelados.

# 10. Passos exatos a seguir

## Passo 1 — Revisar o Projeto Alfa

Os dois autores leem o grafo e os quatro artefatos. Corrijam somente erros factuais ou relações que não façam sentido. Depois congelem o estado inicial.

## Passo 2 — Duplicar a planilha de ground truth

Criem uma cópia para Autor A e outra para Autor B. Oculte as colunas de resposta esperada enquanto cada pessoa anota.

## Passo 3 — Anotação independente

Cada autor classifica os 36 cenários: tipo, entidade, artefatos, impactos, responsável e prazo quando aplicável.

## Passo 4 — Reconciliação

Compare as duas anotações. Para cada divergência, discutam usando apenas o estado do Projeto Alfa e registrem uma justificativa.

## Passo 5 — Freeze do ground truth

Salvem uma versão ground_truth_v1 com data. A partir daí, nenhuma resposta pode ser alterada apenas porque o modelo discordou.

## Passo 6 — Escolher o LLM

Registrem provedor, nome exato do modelo, data, parâmetros e configuração. Usem o mesmo modelo em todos os 36 cenários do baseline.

## Passo 7 — Piloto de seis casos

Executem S001, S003, S007, S009, S024 e S035. Corrijam somente problemas gerais de prompt ou JSON.

## Passo 8 — Freeze do prompt

Salvem prompt_v1. Não acrescentem regras específicas para favorecer cenários conhecidos.

## Passo 9 — Rodar os 36 cenários

Cada cenário deve ser independente, sem memória de conversa entre um e outro. Salvem a saída bruta e a saída parseada.

## Passo 10 — Gerar métricas e análise de erros

Calculem acurácia do tipo, precision, recall, F1, taxa de JSON inválido e falsos positivos nos casos informational.

## Passo 11 — Implementar a extração estruturada para a arquitetura híbrida

O LLM passa a ter uma função menor: converter texto em ProjectEvent. Grafo e regras fazem o restante.

## Passo 12 — Rodar o sistema híbrido sobre os mesmos 36 casos

Não alterem o ground truth entre condições. Comparem os resultados e respondam à pergunta científica.

# 11. Plano das semanas 5 a 12

| Semana | Objetivo | Saída obrigatória |
| --- | --- | --- |
| 5 | Freeze do dataset + execução completa do baseline | ground_truth_v1, prompt_v1, previsões brutas, métricas do baseline |
| 6 | Módulo de interpretação por LLM | texto → ProjectEvent validado; entity linking inicial |
| 7 | Integração LLM + grafo + regras | pipeline híbrido ponta a ponta em terminal |
| 8 | Freeze do MVP | sistema estável; sem novas features não essenciais |
| 9 | Experimento completo do híbrido | previsões para os mesmos 36 cenários |
| 10 | Comparação e análise de erros | tabelas, gráficos, F1, falsos positivos/negativos e discussão |
| 11 | Redação consolidada | metodologia, desenvolvimento, resultados e discussão |
| 12 | Revisão e entrega | ajustes do orientador, normalização, apresentação e reprodutibilidade |

# 12. Divisão recomendada entre os dois integrantes

| Integrante A — IA e experimento | Integrante B — grafo e consistência | Atividades conjuntas |
| --- | --- | --- |
| Prompts; execução do LLM; parser; registro de parâmetros; análise de erros de classificação. | Grafo; regras; entity linking; propagação; rastreabilidade dos caminhos; integração dos artefatos. | Ground truth; revisão bibliográfica; definição de critérios; interpretação das métricas; escrita e revisão. |

A divisão não deve criar dois TCCs separados. Os dois autores precisam entender a arquitetura inteira. O objetivo é permitir trabalho paralelo sem perder responsabilidade conjunta pelo método e pelos resultados.

# 13. Critérios de qualidade e erros a evitar

- Não alterar o ground truth depois de ver o resultado do modelo, salvo correção factual documentada.

- Não mudar o prompt durante a execução completa dos 36 casos.

- Não usar memória de conversa entre cenários do baseline.

- Não reportar métricas que ainda não foram medidas.

- Não confundir “teste automatizado do código passou” com “hipótese científica confirmada”.

- Não priorizar interface, login, dashboard ou integração com ferramentas antes do experimento principal.

- Registrar versão do modelo, data, parâmetros e arquivos usados para cada rodada.

- Manter arquivos brutos das respostas da IA; não guardar apenas o JSON já corrigido.

- Se um resultado for ruim, não esconder. Analisar os erros é parte central da contribuição científica.

# 14. Checklist de continuidade

| Concluído? | Item |
| --- | --- |
| ☐ | Projeto Alfa revisado e congelado |
| ☐ | Quatro artefatos iniciais revisados |
| ☐ | Anotação independente do Autor A concluída |
| ☐ | Anotação independente do Autor B concluída |
| ☐ | Divergências reconciliadas |
| ☐ | ground_truth_v1 congelado |
| ☐ | Modelo LLM e parâmetros registrados |
| ☐ | Piloto de 6 cenários executado |
| ☐ | prompt_v1 congelado |
| ☐ | 36 cenários do baseline executados |
| ☐ | Métricas do baseline salvas |
| ☐ | Módulo texto → ProjectEvent implementado |
| ☐ | Pipeline híbrido executável |
| ☐ | 36 cenários do híbrido executados |
| ☐ | Comparação estatística/descritiva concluída |
| ☐ | Capítulos de resultados e discussão escritos |

Situação real ao final das quatro semanas

O núcleo estrutural está implementado e testado; o ambiente experimental está construído; o baseline está preparado. O próximo marco científico é validar o ground truth e executar o baseline real. Somente depois será possível dizer, com números, se a arquitetura híbrida melhora o desempenho.