PROPOSTA INICIAL DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Arquitetura híbrida baseada em IA generativa para análise de impacto e manutenção da consistência documental em projetos de desenvolvimento de produtos

Análise de eventos não estruturados com LLMs, grafo de relações e regras de consistência

Proposta em uma frase Desenvolver e avaliar um protótipo que interprete eventos textuais ocorridos durante um projeto, identifique os artefatos gerenciais potencialmente impactados, detecte informações desatualizadas ou inconsistentes e proponha atualizações rastreáveis para validação humana.

TCC em dupla  |  Plano de execução: 12 semanas  |  09/09/2026 a 01/12/2026

Versão inicial para discussão com orientação

# 1. Tema e recorte do trabalho

O trabalho investigará o uso de inteligência artificial generativa combinada a uma representação estruturada das relações de um projeto para acompanhar a evolução de sua documentação. O foco não será criar um software completo de gestão de projetos, mas responder a uma pergunta científica por meio de um protótipo funcional e de uma avaliação experimental.

O problema central é que, ao longo da execução de projetos, informações relevantes surgem em atas, atualizações textuais, reuniões e comunicações. Essas informações nem sempre são propagadas para todos os registros relacionados, o que pode gerar divergências entre o estado real do projeto e seus artefatos gerenciais.

Recorte proposto Projetos de desenvolvimento de produtos, com entrada textual não estruturada (por exemplo, atas ou atualizações) e quatro artefatos de gestão: Action Log, Risk Register, Decision Log e Status Report.

# 2. Problema de pesquisa

Um evento novo pode alterar o significado de informações já registradas. Por exemplo, uma ata pode informar atraso de um fornecedor enquanto o Status Report continua indicando que a atividade está dentro do prazo; simultaneamente, o Risk Register pode não conter o novo risco e o Decision Log pode não refletir uma decisão tomada na reunião.

A dificuldade não é apenas gerar documentos automaticamente. O desafio é identificar, a partir de informação não estruturada, quais elementos do projeto foram afetados, quais artefatos podem ter se tornado desatualizados e qual evidência sustenta cada recomendação de atualização.

# 3. Pergunta de pesquisa

Pergunta principal Em que medida uma arquitetura híbrida baseada em LLM, representação estruturada das relações do projeto e regras de consistência é capaz de identificar, de forma precisa e rastreável, os impactos de eventos textuais não estruturados sobre artefatos de gestão de projetos?

Pergunta secundária: a incorporação explícita das relações entre entidades do projeto melhora a identificação de impactos e reduz falsos alertas quando comparada ao uso isolado de um LLM?

# 4. Hipótese de trabalho

A hipótese é que uma abordagem híbrida - na qual o LLM interpreta o evento, enquanto relações estruturadas e regras de consistência orientam a propagação de impacto - apresente melhor precisão, rastreabilidade e consistência do que uma abordagem baseada somente no LLM.

# 5. Objetivos

## 5.1 Objetivo geral

Desenvolver e avaliar uma arquitetura híbrida baseada em inteligência artificial generativa para detectar impactos e inconsistências documentais provocados por eventos não estruturados durante a execução de projetos de desenvolvimento de produtos.

## 5.2 Objetivos específicos

Definir um modelo mínimo de representação das entidades e relações relevantes de um projeto.

Implementar um módulo de IA capaz de extrair de textos eventos como ações, decisões, riscos, problemas, mudanças, responsáveis e prazos.

Representar as relações do projeto em uma estrutura navegável, preferencialmente um grafo simples ou estrutura equivalente.

Implementar regras para determinar quais artefatos gerenciais podem ser afetados por cada tipo de evento.

Detectar possíveis inconsistências ou informações desatualizadas entre o novo evento e os registros existentes.

Gerar recomendações de atualização acompanhadas de evidência, relação utilizada e origem da informação.

Comparar a arquitetura proposta com uma abordagem de referência baseada apenas em LLM.

Avaliar precisão, recall, F1-score, falsos positivos, falsos negativos e rastreabilidade das recomendações.

# 6. O que será desenvolvido

O produto do TCC será um MVP experimental. Ele deverá demonstrar o ciclo completo desde a entrada de um novo evento até a recomendação de atualização dos artefatos afetados.

| Etapa | Função no protótipo |
| --- | --- |
| 1. Entrada | Ata de reunião ou atualização textual do projeto. |
| 2. Interpretação por IA | Extração de evento, entidade, ação, decisão, risco, responsável, prazo e demais elementos relevantes. |
| 3. Estrutura do projeto | Consulta às relações entre fornecedor, componente, atividade, entregável, teste, milestone e outros elementos. |
| 4. Análise de impacto | Propagação do evento pelas relações relevantes para encontrar elementos potencialmente afetados. |
| 5. Verificação documental | Comparação com Action Log, Risk Register, Decision Log e Status Report. |
| 6. Recomendação rastreável | Indicação do artefato a revisar, motivo, evidência e relação de impacto utilizada. |
| 7. Validação humana | Usuário aprova, rejeita ou corrige a sugestão; a automação atualiza somente após aprovação. |

# 7. Delimitação para viabilizar em três meses

Para manter o nível acadêmico sem transformar o trabalho em um projeto de software excessivamente grande, o escopo será controlado desde o início.

## Incluído no MVP

Entrada em texto; não será necessário implementar transcrição de áudio.

Quatro artefatos gerenciais: Action Log, Risk Register, Decision Log e Status Report.

Um domínio principal de aplicação: projeto de desenvolvimento de produto.

Um LLM principal para o protótipo e um fluxo padronizado de prompts/saídas estruturadas.

Representação de relações do projeto por grafo simples ou estrutura equivalente.

Recomendação de atualização com evidência e aprovação humana.

Experimento controlado com cenários previamente definidos e ground truth.

## Fora do escopo inicial

Integrações completas com Jira, SAP, Teams, e-mail ou PLM.

Aplicativo comercial com autenticação, permissões complexas e infraestrutura de produção.

Treinamento de um modelo próprio de linguagem.

Processamento de áudio e vídeo.

Cobertura de todos os documentos possíveis de um projeto.

Predição de custo, prazo ou desempenho baseada em histórico corporativo.

Benchmark de muitos modelos de IA; isso só entra se houver tempo após o experimento principal.

# 8. Metodologia proposta

Revisão bibliográfica direcionada: Levantar trabalhos sobre rastreabilidade de artefatos, provenance, change impact analysis, LLMs/RAG, knowledge graphs e IA aplicada à gestão de projetos. A revisão deverá sustentar a lacuna e as decisões de arquitetura.

Definição do modelo de projeto: Escolher entidades e relações mínimas necessárias para o experimento. Exemplo: fornecedor fornece componente; componente é necessário para protótipo; protótipo precede teste; teste precede milestone.

Construção do conjunto de cenários: Criar aproximadamente 30 a 40 eventos representativos, distribuídos entre atrasos, mudanças técnicas, problemas de teste, decisões e alterações de fornecedor/recurso. Para cada evento, registrar previamente quais artefatos deveriam ser afetados.

Implementação do baseline: Criar uma versão de referência na qual o LLM recebe o evento e os documentos e indica diretamente os impactos, sem o uso explícito da estrutura de relações proposta.

Implementação da arquitetura híbrida: Combinar LLM para interpretação semântica, grafo/estrutura de relações para propagação do impacto e regras para verificação dos artefatos.

Experimento: Executar os mesmos cenários no baseline e na arquitetura proposta, sem alterar o ground truth durante a avaliação.

Análise dos resultados: Calcular métricas e analisar os principais tipos de erro. A discussão deverá responder diretamente à pergunta de pesquisa e indicar limitações e condições de uso.

## 8.1 Métricas principais

| Métrica | Interpretação |
| --- | --- |
| Precision | Dos artefatos indicados como impactados, quantos realmente deveriam ser revisados? |
| Recall | Dos artefatos realmente afetados, quantos foram encontrados? |
| F1-score | Equilíbrio entre precision e recall. |
| Falsos positivos | Atualizações sugeridas sem necessidade. |
| Falsos negativos | Impactos relevantes não identificados. |
| Rastreabilidade | Capacidade de associar a recomendação à fonte e à relação utilizada. |
| Tempo de análise (opcional) | Comparação do esforço/tempo de processamento entre abordagens, se a coleta for estável. |

# 9. Contribuição esperada

A contribuição pretendida não é a simples automação da criação de documentos. O trabalho busca avaliar uma forma de rastrear a propagação de mudanças a partir de eventos não estruturados e detectar quais artefatos gerenciais deixam de representar corretamente o estado do projeto.

A contribuição técnica será a arquitetura híbrida e seu protótipo; a contribuição científica será a comparação experimental entre abordagens, permitindo analisar quando a representação explícita das relações do projeto melhora ou não a identificação de impactos.

# 10. Organização do trabalho em dupla

A divisão abaixo é uma proposta para trabalhar em paralelo. As atividades de definição do problema, revisão final, metodologia, experimento e discussão dos resultados devem ser compartilhadas pelos dois integrantes.

| Frente | Integrante 1 - foco principal | Integrante 2 - foco principal |
| --- | --- | --- |
| Pesquisa | LLM, extração de eventos, traceability/provenance | Gestão de projetos, artefatos, change impact, consistência documental |
| Modelagem | Schemas de saída e pipeline da IA | Entidades, relações, grafo e regras de consistência |
| Desenvolvimento | Módulo LLM, prompts, baseline, scripts de avaliação | Modelo do projeto, motor de impacto, regras e interface/MVP |
| Validação | Execução dos testes e coleta automatizada | Ground truth, revisão dos cenários e análise dos erros |
| Texto | Fundamentação de IA e implementação | Fundamentação de GP, metodologia e descrição dos artefatos |
| Conjunto | Arquitetura, experimento, resultados, conclusão e revisão final | Arquitetura, experimento, resultados, conclusão e revisão final |

# 11. Cronograma intensivo - 12 semanas

Período sugerido: 09 de setembro a 01 de dezembro de 2026. A redação começa na primeira semana e acompanha o desenvolvimento; deixar a escrita para o final tornaria o prazo inviável.

| Sem. | Período | Atividades principais | Entrega da semana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 09-15 set | Fechar tema, RQ, hipótese e escopo. Iniciar revisão bibliográfica. Definir repositório e estrutura do texto. | Tema/RQ congelados; mapa da literatura; sumário do TCC. |
| 2 | 16-22 set | Revisão dirigida; definir entidades, relações, quatro artefatos e arquitetura. | Modelo conceitual + arquitetura v1 + seção de problema/objetivos. |
| 3 | 23-29 set | Criar projeto-base e 30-40 cenários; protocolo de ground truth; configurar LLM e formato estruturado de saída. | Dataset/cenários v1 + ground truth inicial + ambiente funcional. |
| 4 | 30 set-06 out | Implementar extração de eventos e baseline LLM-only. Testar schema, prompts e erros de parsing. | Baseline executável + módulo de extração. |
| 5 | 07-13 out | Implementar grafo/estrutura de relações e regras de propagação de impacto. | Modelo de relações navegável + motor de impacto v1. |
| 6 | 14-20 out | Implementar detecção de inconsistência para Action Log, Risk Register, Decision Log e Status Report. | Motor de consistência v1. |
| 7 | 21-27 out | Implementar recomendações rastreáveis, evidência, confiança/justificativa e aprovação humana. | Fluxo evento -> impacto -> recomendação completo. |
| 8 | 28 out-03 nov | Integrar módulos, criar interface simples e concluir MVP. Rodar testes internos. | MVP funcional congelado para piloto. |
| 9 | 04-10 nov | Piloto com subconjunto dos cenários. Corrigir falhas e congelar protocolo experimental. | Versão experimental final + método fechado. |
| 10 | 11-17 nov | Executar experimento completo baseline x arquitetura híbrida. Coletar métricas e logs. | Resultados brutos completos. |
| 11 | 18-24 nov | Analisar resultados, erros e ameaças à validade. Finalizar capítulos de desenvolvimento e resultados. | Tabelas/gráficos + versão quase completa do TCC. |
| 12 | 25 nov-01 dez | Revisão técnica e textual; ajustar conforme orientação; conclusão, resumo, referências e formatação. | Versão final para submissão/orientador. |

# 12. Marcos de controle e critérios de corte

Como o prazo é agressivo, o cronograma deve ter decisões de corte pré-definidas. Se um marco não for alcançado, funcionalidades secundárias são removidas antes de comprometer o experimento.

Fim da semana 3: A pergunta, o ground truth e a arquitetura precisam estar fechados. Se ainda houver dúvida de escopo, reduzir para três artefatos em vez de quatro.

Fim da semana 6: A extração de eventos e a análise de impacto devem funcionar. Se a interface atrasar, manter execução por script/notebook ou interface mínima.

Fim da semana 8: Congelar funcionalidades. A partir daqui, só corrigir defeitos que afetem o experimento.

Fim da semana 10: Experimento precisa estar concluído. Qualquer funcionalidade adicional é descartada.

Regra geral: Integrações externas, áudio, dashboards sofisticados e comparação de muitos LLMs são os primeiros itens a cortar.

Critério de sucesso em três meses Ao final do período, o TCC não precisa entregar uma plataforma comercial. Precisa entregar: (1) uma pergunta respondida com evidência; (2) uma arquitetura reproduzível; (3) um MVP funcional; (4) um experimento comparativo; e (5) uma discussão honesta dos resultados e limitações.

# 13. Stack técnica sugerida (não obrigatória)

Python para pipeline, regras, avaliação e tratamento dos dados.

API de um LLM com saída estruturada em JSON.

NetworkX ou banco de grafos simples para representar relações; começar com NetworkX tende a reduzir complexidade.

Pydantic/JSON Schema para validar a saída do LLM.

Pandas/Scikit-learn para cálculo e organização das métricas.

Streamlit ou interface web mínima apenas para demonstrar o fluxo e a aprovação humana.

Git/GitHub para versionamento do código, cenários e resultados.

# 14. Estrutura provável do texto final

Introdução: contexto, problema, lacuna, pergunta, objetivos e contribuição.

Fundamentação: gestão de projetos e artefatos; rastreabilidade e consistência; LLMs/RAG; grafos/representação de relações; human-in-the-loop e provenance.

Trabalhos relacionados: ferramentas e pesquisas próximas, evidenciando o que o trabalho não pretende reivindicar como inédito.

Metodologia: desenho experimental, cenários, ground truth, baseline, métricas e ameaças à validade.

Arquitetura e desenvolvimento: componentes, fluxo de dados, regras e implementação do MVP.

Resultados e discussão: comparação quantitativa, análise qualitativa dos erros e resposta à pergunta de pesquisa.

Conclusão: principais achados, limitações e trabalhos futuros.

# 15. Referências iniciais para orientar a revisão

MUCHA, J.; KAUFMANN, A.; RIEHLE, D. A systematic literature review of pre-requirements specification traceability. Requirements Engineering, v. 29, p. 119-141, 2024. DOI: 10.1007/s00766-023-00412-z.

KOBOYATSHWENE, T.; AYALEW, Y. Requirements Traceability: A Systematic Literature Review. Proceedings of the 40th ACM/SIGAPP Symposium on Applied Computing (SAC 2025), p. 1509-1513, 2025. DOI: 10.1145/3672608.3707952.

KHALIL, F.; REBDAWI, G.; GHNEIM, N. A Systematic Mapping Review: Tracking the Relationships Between Software Artifacts using NLP. ECTI Transactions on Computer and Information Technology, v. 19, n. 2, 2025. DOI: 10.37936/ecti-cit.2025192.258621.

AL-WALIDI, N. H.; DARWISH, N. R.; ZOLAIT, A. H. Requirements Traceability Approaches: A Systematic Literature Review. International Journal of Computing and Digital Systems, v. 18, n. 1, 2025. DOI: 10.12785/ijcds/1571038266.

Observação: estas referências são apenas um ponto de partida. A revisão do TCC deve ampliar a busca para trabalhos específicos sobre change impact analysis, knowledge graphs, LLM-based traceability, provenance e consistência temporal de artefatos.